## Slide 1
 |  | 1M |  |  |  | 2M |  |  |  | 3M |  |  | 
 |  | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W | 1W | 2W | 3W | 4W
 |  | 업무요건 분석 및 설계 |  |  | 시스템 개발 및 단위테스트 |  |  |  | 데이터 연동체계 구현 |  |  | 테스트 및 안정화 | 
인프라구축 | H/W 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | S/W 설치 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 이관 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
개발 | 개발항목 I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 개발항목 II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일정
단계
품목
현 H/W 분석
장비입고 및 설치
설치계획수립(10D)
S/W
CONTENTS
시스템 이관
CONTENTS
시스템 개발
CONTENTS
단위테스트
TEST CONTENTS 01
TEST CONTENTS 01
TEST CONTENTS 01
시스템 인프라 구축
CONTENTS
이관요건 분석
CONTENTS
데이터 시스템 이관
DATA CONTENTS 01
분석 1
CONTENTS
설계 1
CONTENTS(14D)
개발
CONTENTS 01
CONTENTS 02
데이터 연동 테스트
DATA TEST 01
분석 1
CONTENTS
설계 1
CONTENTS
개발
CONTENTS 01
CONTENTS 02
데이터 연동 테스트
DATA TEST 01
KICK OFF
착수보고
설계 진행
중간 보고
OPEN
완료 보고
주간보고
주간보고
주간보고
주간보고
주간보고
주간보고
월간보고
월간보고
테스트
TEST CONTENTS 01